开发顺序确定为：**固定实验规则 → 制作颜色预览 → 实现20次游戏 → 完成统计 → 检查与美化 → 整理提交**。先把基础评分项做完整，再添加加分功能。

以下以最终确定的“口红质检员：批次色差检测”为准，替代此前的裂纹检测方案。目前完成的是设计，游戏代码尚未完成。

| 步骤 | 交给 Codex 的开发任务 | 完成后如何验收 |

|---|---|---|

| **1．建立项目和需求文档** | 使用HTML、CSS、JavaScript，建立页面、样式、游戏逻辑和README文件。把最终设计写入需求文档：20次正式试次、50%异常比例、三档难度、限时观察及五项指标。 | 需求文档覆盖老师的15/35/30/20分要求；明确哪些是必做、哪些是加分。 |

| **2．实现颜色生成与预览** | 用Canvas绘制左侧标准试色、右侧待检试色。正常样本有轻微随机波动，异常样本整体偏暗。提供开发用的正常/异常切换、难度切换和重新生成按钮。 | 两侧形状、面积和背景相同；颜色没有超出显示范围；编号、装饰不泄露答案；不同难度的分布差异可检查。 |

| **3．搭建质检工作台界面** | 制作任务说明、设置区、中央比较区、进度区、判断按钮和结果区。采用暖白与莓红配色，加入批次编号、色号及设备状态提示。 | 页面清楚、有美妆质检氛围；缩小窗口后仍能操作；装饰不干扰颜色判断。 |

| **4．实现教学和练习** | 展示正常与偏色样例，说明“正常也存在轻微波动”。加入4次练习，回答后显示正确答案与解释。 | 玩家知道检测目标是“异常偏暗”；练习结果不进入正式统计。 |

| **5．实现正式游戏流程** | 每局生成10正常、10异常并打乱顺序。每次准备500毫秒、展示1500毫秒，随后遮住待检色并开放回答；提交后进入下一次。 | 恰好完成20次；观察期间不能回答；重复点击不重复计数；正式试次不提前告知对错。 |

| **6．完善状态与数据记录** | 记录真实类别、回答、刺激颜色、难度、时间和结果类别。处理重新开始、窗口失焦及当前样本重播。 | 新局没有旧数据或旧计时器干扰；失焦不会悄悄耗尽观察时间；每次正式试次只有一条有效记录。 |

| **7．实现统计计算** | 单独编写H/M/FA/CR分类及命中率、虚报率、准确率、d′和c计算。d′与c统一使用设计中的校正比例。 | 用固定案例独立核对公式；四类总数为20；全报正常、全报偏色、全对等情况均正常。 |

| **8．完成质检报告页** | 展示四格结果表、五项指标、本轮参数及简短解释。明确区分“模型d′设置值”和“玩家估计d′”。提供重新开始按钮。 | 数字来源于真实作答；原始比例与校正说明清楚；c的方向解释正确；不把一局成绩描述为稳定能力。 |

| **9．完成试玩与修复** | 检查正常流程、快速连点、重新开始、不同难度、失焦恢复、窄窗口和离线运行，修复发现的问题。 | 可以连续完成多局；离线双击入口文件即可运行；检查记录区分实际执行和待人工确认的项目。 |

| **10．添加一个加分功能** | 优先增加多局成绩对比，显示不同难度下的命中率、虚报率与d′；有余力再做分布图或ROC演示。 | 历史结果包含对应参数；理论演示与玩家观测结果分开标注；不影响基础游戏。 |

| **11．完善说明与代码整理** | README写明玩法、运行方式、信号与噪声、参数、公式、校正方法和限制。为刺激生成、流程控制及统计部分添加必要注释。 | 你能解释核心逻辑，助教能按README直接运行。 |

| **12．提交课程仓库** | 按助教给出的仓库地址和命名要求提交完整文件，再从仓库重新下载验证。 | 仓库内代码、素材和README齐全，下载版本能够完成整局游戏。 |

开发时有三个关键约束要始终保留：

- **颜色模型先确定，再调整美观。** 三档模型分离度暂用2.0、1.2、0.6；它们不是玩家实际测得的d′。课堂参考代码若有不同约定，应先核对。

- **正式检测只改变必要的颜色因素。** 同一局固定色号、难度、显示时长、色块面积和背景，避免装饰成为判断线索。

- **基础功能优先。** 交互和计算合计65分，应先验证正确，再投入时间做动画、排行榜或复杂图表。

建议分成四轮交给Codex执行，便于你检查：

| 开发轮次 | 覆盖步骤 | 你重点检查什么 |

|---|---|---|

| 第一轮：刺激与界面预览 | 1—3 | 试色是否清楚、偏暗方向是否明确、界面是否符合预期 |

| 第二轮：完整游戏 | 4—6 | 能否顺畅完成练习和20次正式试次 |

| 第三轮：统计与验证 | 7—9 | 计算是否正确、极端操作是否稳定 |

| 第四轮：完善与交付 | 10—12 | 加分功能、README、最终仓库完整性 |

**下一步从第一轮开始：建立需求文档，完成可切换正常/异常和三档难度的试色预览，再确定正式游戏的视觉效果。**